# PROJEKTDOKUMENTATION

# Ticket Management System

Name: Amjad Awad-Allah

Fachrichtung: Fachinformatik – Anwendungsentwicklung

Ausbildungsstätte: Bfz-Essen

Projektumfang: 64 Stunden

---

## Inhaltsverzeichnis

1. [Projektplanung](#1-projektplanung)

1.1 [Beschreibung des Soll-Zustandes](#11-beschreibung-des-soll-zustandes)

1.2 [Verwendete Ressourcen und Begründung](#12-verwendete-ressourcen-und-begründung)

1.3 [Mein Aufgabenbereich](#13-mein-aufgabenbereich)

1.4 [Detaillierter Zeitplan (64h)](#14-detaillierter-zeitplan-64h)

2. [Analyse und Wirtschaftlichkeit](#2-analyse-und-wirtschaftlichkeit)

2.1 [Ist-Analyse](#21-ist-analyse)

2.2 [Kosten-Nutzen-Analyse](#22-kosten-nutzen-analyse)

3. [Implementierung](#3-implementierung)

3.1 [UML-Modellierung & Generic Repository](#31-uml-modellierung--generic-repository)

3.2 [Code: API-Import (Retrofit)](#32-code-api-import-retrofit)

3.3 [Projektabweichungen und Änderungen](#33-projektabweichungen-und-änderungen)

4. [Testen](#4-testen)

5. [Fazit](#5-fazit)

5.1 [Erfolgreiche Umsetzung](#51-erfolgreiche-umsetzung)

5.2 [Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit](#52-erweiterbarkeit-und-wiederverwendbarkeit)

5.3 [Lessons Learned](#53-lessons-learned)

6. [Anhang und Quellen](#6-anhang-und-quellen)

6.1 [UML-Diagramm](#61-uml-diagramm)

6.2 [Use Case Diagram](#62-use-case-diagram)

6.3 [Quellenverzeichnis](#63-quellenverzeichnis)

---

# 1. Projektplanung

## 1.1 Beschreibung des Soll-Zustandes

Das Ziel des Projekts ist die Schaffung einer zentralen Desktop-Applikation zur effizienten Verwaltung von Support-Anfragen. Tickets sollen mit allen relevanten Metadaten (Titel, Beschreibung, Status, Priorität) erfasst werden können. Zudem soll eine Anbindung an eine externe Kunden-API erfolgen, um Stammdaten automatisiert zu importieren. Alle Daten müssen lokal und persistent gespeichert werden, um nach einem Neustart verfügbar zu sein.

## 1.2 Verwendete Ressourcen und Begründung

**Java 21**: Gewählt wegen der Plattformunabhängigkeit, starken Typisierung und der modernen Features für skalierbare Software.

**Swing Framework**: Für die GUI-Entwicklung gewählt, da es leichtgewichtig ist und keine externen Laufzeitumgebungen für einfache Desktop-Tools erfordert.

**Maven**: Als Build-Management-Tool zur sauberen Verwaltung der Abhängigkeiten (Retrofit, Jackson).

**Retrofit 2.9**: Als HTTP-Client gewählt, da er eine typsichere Abstraktionsebene für REST-Calls bietet.

**Java Serialisierung**: Gewählt für eine schnelle und unkomplizierte Persistenz ohne die Komplexität einer vollwertigen Datenbank.

## 1.3 Mein Aufgabenbereich

Als alleiniger Entwickler umfasste mein Verantwortungsbereich den gesamten Software-Lifecycle:

1.  Anforderungsanalyse und Ist-Soll-Konzeption.

2.  Software-Architektur und UML-Modellierung.

3.  Implementierung der Backend-Logik und Daten-Persistenz.

4.  Design und Umsetzung der Benutzeroberfläche (Swing).

5.  Qualitätssicherung durch Unit-Tests und manuelle Abnahme.

## 1.4 Detaillierter Zeitplan (64h)

| Phase | Details | Dauer |
| --- | --- | --- |
| **Analyse** | Ist/Soll, Ressourcenwahl | 10h |
| **Entwurf** | Architektur, UML, GUI-Design | 10h |
| **Implementation** | Backend, API, Frontend | 32h |
| **Testen** | JUnit, Bugfixing | 8h |
| **Abschluss** | Dokumentation | 4h |

| :--- | :--- | :--- |

---

# 2. Analyse und Wirtschaftlichkeit

## 2.1 Ist-Analyse

Bisher: Unstrukturierte Erfassung von Tickets, keine zentrale Datenbank, Risiko von Datenverlust und fehlender Priorisierungsübersicht.

## 2.2 Kosten-Nutzen-Analyse

Die Nutzung von Java Serialisierung sparte ca. 15 Stunden Entwicklungszeit im Vergleich zu einer SQL-Datenbank (Wegfall von Setup/Mapping). Dieser Zeitgewinn wurde genutzt, um die API-Integration (Retrofit) robuster zu gestalten und ein modernes Dashboard zu entwickeln.

---

# 3. Implementierung

## 3.1 UML-Modellierung & Generic Repository

Das System nutzt ein MVC-Muster. Ein Kernstück der Implementierung ist das Generic Repository, das eine typsichere Verwaltung beliebiger Entitäten (Tickets, Kunden) ermöglicht:

public class Repository<T extends Identifiable> {

public List<T> items;

public boolean add(T item) {

return items.add(item);

}

public T getById(int id) {

return items.stream()

.filter(i -> i.getId() == id)

.findFirst()

.orElseThrow(() -> new TicketNotFoundException("ID " + id + " not found"));

}

}

## 3.2 Code: API-Import (Retrofit)

Die Anbindung an die REST-API erfolgt über ein Interface, welches von Retrofit zur Laufzeit implementiert wird:

public interface JsonPlaceholderApi {

@GET("users")

Call<List<UserResponse>> getUsers();

}

## 3.3 Projektabweichungen und Änderungen

Während der Implementierung gab es folgende Anpassungen:

**Speichermedium**: Ursprünglich war ein einfaches CSV-Format geplant. Dies wurde zugunsten der Binär-Serialisierung geändert, um Objektbeziehungen (Ticket zu Kunde) konsistenter laden und speichern zu können.

**GUI**: Zur Verbesserung der Übersicht wurde der Fokus auf ein Single-Window Dashboard mit Modal-Dialogen gelegt.

---

# 4. Testen

Das Projekt wurde mittels White-Box (JUnit) und Black-Box (Manuelle GUI-Tests) validiert.

| ID | Szenario | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ticket ohne Titel | Fehler-Dialog | **PASS** |
| 2 | API-Import | Liste gefüllt | **PASS** |
| 3 | Persistence-Test | Daten nach Neustart da | **PASS** |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

---

# 5. Fazit

## 5.1 Erfolgreiche Umsetzung

Alle Muss-Anforderungen (CRUD, Persistenz, API-Anbindung) wurden im zeitlichen Rahmen von 64 Stunden erfolgreich implementiert.

## 5.2 Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit

Durch das gewählte Repository-Muster und die Nutzung von Java Generics ist das System hochgradig erweiterbar. Es können problemlos neue Entitäten hinzugefügt werden, ohne die Kernarchitektur zu verändern.

## 5.3 Lessons Learned

Die größte Hürde war die moderne Gestaltung einer Swing Oberfläche. Die Erfahrung im Umgang mit Graphics2D war wertvoll.

---

# 6. Anhang und Quellen

## 6.1 UML-Diagramm

Das Klassendiagramm beschreibt die Objektbeziehungen zwischen `Ticket`, `Kunde` und `Admin`.

## 6.2 Use Case Diagram

Ein detailliertes Use-Case-Diagramm ist im Anhang unter [use-case.puml](use-case.puml) zu finden.

## 6.3 Quellenverzeichnis

**Oracle**: Java 21 Documentation (https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/)

**Square Inc**: Retrofit Library 2.9 (https://square.github.io/retrofit/)

**FasterXML**: Jackson Project 2.15 (https://github.com/FasterXML/jackson-databind)

**JUnit 4**: Unit Testing Framework (https://junit.org/junit4/)