# PROJEKTDOKUMENTATION

Entwicklung eines objektorientierten IT-Ticket-Management-Systems
mit REST-API Anbindung und lokaler Datenhaltung

Name: Amjad Awad-Allah
Fachrichtung: Fachinformatik – Anwendungsentwicklung
Ausbildungsstätte: Bfz-Essen
Projektumfang: 64 Stunden

# Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: In Word Rechtsklick -> "Felder aktualisieren" wählen)

# 1. Projektplanung

## 1.1 Beschreibung des Soll-Zustandes

Das Ziel des Projekts ist die Schaffung einer zentralen Desktop-Applikation zur effizienten Verwaltung von Support-Anfragen. Tickets sollen mit allen relevanten Metadaten (Titel, Beschreibung, Status, Priorität) erfasst werden können. Zudem soll eine Anbindung an eine externe Kunden-API erfolgen, um Stammdaten automatisiert zu importieren. Alle Daten müssen lokal und persistent gespeichert werden, um nach einem Neustart verfügbar zu sein.

## 1.2 Verwendete Ressourcen und Begründung

• Java 21: Gewählt wegen der Plattformunabhängigkeit, starken Typisierung und der modernen Features für skalierbare Software.
• Swing Framework: Für die GUI-Entwicklung gewählt, da es leichtgewichtig ist und keine externen Laufzeitumgebungen für einfache Desktop-Tools erfordert.
• Maven: Als Build-Management-Tool zur sauberen Verwaltung der Abhängigkeiten (Retrofit, Jackson).
• Retrofit 2.9: Als HTTP-Client gewählt, da er eine typsichere Abstraktionsebene für REST-Calls bietet.
• Java Serialisierung: Gewählt für eine schnelle und unkomplizierte Persistenz ohne die Komplexität einer vollwertigen Datenbank.

## 1.3 Mein Aufgabenbereich

Als alleiniger Entwickler umfasste mein Verantwortungsbereich den gesamten Software-Lifecycle:
1. Anforderungsanalyse und Ist-Soll-Konzeption.
2. Software-Architektur und UML-Modellierung.
3. Implementierung der Backend-Logik und Daten-Persistenz.
4. Design und Umsetzung der Benutzeroberfläche (Swing).
5. Qualitätssicherung durch Unit-Tests und manuelle Abnahme.

## 1.4 Detaillierter Zeitplan (64h)

| Phase | Details | Dauer |
| --- | --- | --- |
| Analyse | Ist/Soll, Ressourcenwahl | 10h |
| Entwurf | Architektur, UML, GUI-Design | 10h |
| Implementation | Backend, API, Frontend | 32h |
| Testen | JUnit, Bugfixing | 8h |
| Abschluss | Dokumentation | 4h |

# 2. Analyse und Wirtschaftlichkeit

## 2.1 Ist-Analyse

Bisher: Unstrukturierte Erfassung von Tickets, keine zentrale Datenbank, Risiko von Datenverlust und fehlender Priorisierungsübersicht.

## 2.2 Kosten-Nutzen-Analyse

Die Nutzung von Java Serialisierung sparte ca. 15 Stunden Entwicklungszeit im Vergleich zu einer SQL-Datenbank (Wegfall von Setup/Mapping). Dieser Zeitgewinn wurde genutzt, um die API-Integration (Retrofit) robuster zu gestalten und ein modernes Dashboard zu entwickeln.

# 3. Implementierung

## 3.1 UML-Modellierung

Das System nutzt ein MVC-Muster. Die Klassenhierarchie (Benutzer -> Kunde/Admin) und das Generic Repository bilden den stabilen Kern.

### 3.2 Code: API-Import (Retrofit)

public interface JsonPlaceholderApi { @GET("users") Call<List<UserResponse>> getUsers(); }

## 3.3 Projektabweichungen und Änderungen

Während der Implementierung gab es folgende Anpassungen:
• Speichermedium: Ursprünglich war ein einfaches CSV-Format geplant. Dies wurde zugunsten der Binär-Serialisierung geändert, um Objektbeziehungen (Ticket zu Kunde) konsistenter laden und speichern zu können.
• GUI: Zur Verbesserung der Übersicht wurde der Fokus auf ein Single-Window Dashboard mit Modal-Dialogen gelegt.

# 4. Testen

Das Projekt wurde mittels White-Box (JUnit) und Black-Box (Manuelle GUI-Tests) validiert.

| ID | Szenario | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ticket ohne Titel | Fehler-Dialog | PASS |
| 2 | API-Import | Liste gefüllt | PASS |
| 3 | Persistence-Test | Daten nach Neustart da | PASS |

# 5. Fazit

## 5.1 Erfolgreiche Umsetzung

Alle Muss-Anforderungen (CRUD, Persistenz, API-Anbindung) wurden im zeitlichen Rahmen von 64 Stunden erfolgreich implementiert.

## 5.2 Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit

Durch das gewählte Repository-Muster und die Nutzung von Java Generics ist das System hochgradig erweiterbar. Es können problemlos neue Entitäten (z.B. Equipment oder Standorte) hinzugefügt werden, ohne die Kernarchitektur zu verändern.

## 5.3 Lessons Learned

Die größte Hürde war die moderne Gestaltung einer Swing Oberfläche. Die Erfahrung im Umgang mit Graphics2D war wertvoll.

# 6. Anhang und Quellen

## 6.1 UML-Diagramm

[UML-Diagramm im Quellcode-Verzeichnis enthalten]

## 6.2 Quellenverzeichnis

Oracle Java 21 Docs, Retrofit 2.9, Jackson Databind, JUnit 4 Framework.